РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦИМЛЯНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.00.2022 год                                     № 00                                       ст. Новоцимлянская

Об утверждении Плана реализации

муниципальной программы Новоцимлянского
сельского поселения

«Обеспечение качественными  жилищно-

коммунальными услугами населения»

на 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения  № 142 от 27.12.2018г. «Об  утверждении муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоцимлянского сельского поселения», Администрация Новоцимлянского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  План реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами населения» на 2023 год,  согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на инспектора Администрации Новоцимлянского сельского поселения Вабищевич И.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования..

Глава Администрации

Новоцимлянского
сельского поселения                                                                     С.Ф Текутьев

Постановления вносит

Инспектор Вабищевич И.Н.

Приложение № 1

к проекту постановления
                                                                                                                                                                                                    Администрации

Новоцимлянского
сельского поселения

План реализации муниципальной программы Администрации Новоцимлянского сельского поселения

«Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами населения» на 2023 год

| План мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения | Расходы (тыс. руб) | Местный бюджет (тыс. руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоцимлянского сельского поселения» | Инспектор Администрации Новоцимлянского сельского поселения Вабищевич И.Н. | 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал | 1120,00 | 1120,00 |
| Уличное освещение, оплата за электроэнергию | Главный специалист Администрации Новоцимлянского сельского поселения Хохлачёв С.П. | 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал | 1594,7 | 1594,7 |
| Техническое обслуживание за уличное освещение | Главный специалист Администрации Новоцимлянского сельского поселения Хохлачёв С.П. | 2 квартал 4 квартал | 120,00 | 120,00 |
| Оборудование для уличного освещения | Главный специалист Администрации Новоцимлянского сельского поселения Хохлачёв С.П. | 2 квартал | 30,00 | 30,00 |
| Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов Новоцимлянского сельского поселения» | Инспектор Администрации Новоцимлянского сельского поселения Вабищевич И.Н | 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал | 788,8 | 788,8 |
| Мероприятия по содержанию мест захоронения в рамках подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов Новоцимлянского сельского поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | Инспектор Администрации Новоцимлянского сельского поселения Вабищевич И.Н | 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал | 242,0 | 242,0 |
| Уборка территорий кладбищ от мусора | Инспектор Администрации Новоцимлянского сельского поселения Вабищевич И.Н | 2 квартал | 40,00 | 40,00 |
| Противоклещевая обработка | Инспектор Администрации Новоцимлянского сельского поселения Вабищевич И.Н | 2 квартал | 25,00 | 25,00 |
| Приобретение песка в весенний период для кладбищ | Инспектор Администрации Новоцимлянского сельского поселения Вабищевич И.Н | 2 квартал | 130,00 | 130,00 |
| Преобретение туалета с установкой на территории кладбища | Инспектор Администрации Новоцимлянского сельского поселения Вабищевич И.Н | 2 квартал | 29,0 | 29,0 |
| Приобретение гербицида | Инспектор Администрации Новоцимлянского сельского поселения Вабищевич И.Н | 2 квартал | 18,0 | 18,0 |
| Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг в части создания специализированной службы по вопросам похоронного дела в рамках подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов Новоцимлянского сельского поселения» муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (Иные межбюджетные трансферты) | Инспектор Администрации Новоцимлянского сельского поселения Вабищевич И.Н | 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал | 28,8 | 28,8 |
| Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства на территории поселения, организация сбора и вывоза ТБО, озеленения населенных пунктов в рамках подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов Новоцимлянского сельского поселения» муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | Инспектор Администрации Новоцимлянского сельского поселения Вабищевич И.Н | 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал | 483,0 | 483,0 |
| - Уборка территории населенных пунктов поселения: - - уборка улиц от мусора. (по трудовому договору) - покос травы на территории населенных пункт поселения (по трудовому договору) | Инспектор Администрации Новоцимлянского сельского поселения Вабищевич И.Н | 2 квартал 3 квартал | 50,00 | 50,00 |
| Покос травы на территории | Инспектор Администрации Новоцимлянского сельского поселения Вабищевич И.Н | 2 квартал 3 квартал 4 квартал | 80,00 | 80,00 |
| Грейдирование (снятие неровных поверхностей с улиц: Широкая, Весенняя, Виноградная, Садовая, Степная, Лесная, Набережная, Кооперативная, Победа, Парковая, Детская, Северная, Клубная) | Инспектор Администрации Новоцимлянского сельского поселения Вабищевич И.Н | 2 квартал | 75,00 | 75,00 |
| Благоустройство тратуата | Инспектор Администрации Новоцимлянского сельского поселения Вабищевич И.Н | 2 квартал 3 квартал | 50,00 | 50,00 |
| Обрезка и уборка сухих деревьев, вдоль улиц на территории поселения (труд. дог. и эксплуатация трактора) | Инспектор Администрации Новоцимлянского сельского поселения Вабищевич И.Н | 2 квартал 3 квартал | 60,00 | 60,00 |
| Погрузка мусора | Инспектор Администрации Новоцимлянского сельского поселения Вабищевич И.Н | 2 квартал 3 квартал 4 квартал | 15,0 | 15,0 |
| Расходные материалы для газонокосилки | Инспектор Администрации Новоцимлянского сельского поселения Вабищевич И.Н | 2 квартал 3 квартал | 10,00 | 10,00 |
| Очистка снега | Инспектор Администрации Новоцимлянского сельского поселения Вабищевич И.Н | 1 квартал 4 квартал | 10,0 | 10,0 |
| строительные материалы | Инспектор Администрации Новоцимлянского сельского поселения Вабищевич И.Н | 2 квартал 3 квартал 4 квартал | 15,00 | 15,00 |
| Хозяйственные товары | Инспектор Администрации Новоцимлянского сельского поселения Вабищевич И.Н | 2 квартал | 20,0 | 20,0 |
| Информационные таблички | Инспектор Администрации Новоцимлянского сельского поселения Вабищевич И.Н | 2 квартал | 8,00 | 8,00 |
| Работа несовершеннолетних граждан по благоустройству населенных пунктов Новоцимлянского сельского поселения | Инспектор Администрации Новоцимлянского сельского поселения Вабищевич И.Н | 3 квартал | 20,00 | 20,00 |
| Работа безработных граждан по благоустройству населенных пунктов Новоцимлянского сельского поселения | Инспектор Администрации Новоцимлянского сельского поселения Вабищевич И.Н | 3 квартал | 40,00 | 40,00 |
| Оплата за техническое обслуживание газовых линий (согласно договора) | Инспектор Администрации Новоцимлянского сельского поселения Вабищевич И.Н | 2 квартал 4 квартал | 30,0 | 30,00 |
| Отлов бродячих животных (собак) | Инспектор Администрации Новоцимлянского сельского поселения Вабищевич И.Н | 1 квартал 2 квартал 3 квартал | 30,0 | 30,0 |
| Дезинфекция | Инспектор Администрации Новоцимлянского сельского поселения Вабищевич И.Н | 3 квартал | 5,00 | 5,00 |
| Всего по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |  |  | 2533,5 | 2533,5 |