

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦИМЛЯНСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

04.02.2025 г. № 14 ст. Новоцимлянская

Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 2024 год.

|  |
| --- |
|  |

В соответствии с постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 20.06.2018 № 58 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоцимлянского сельского поселения», постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 20.06.2018г. №112 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Новоцимлянского сельского поселения» Администрация Новоцимлянского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

 2. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Новоцимлянского сельского поселения С.Ф. Текутьев

Постановление вносит главный специалист

Администрации Новоцимлянского сельского поселения

Хохлачев С.П.

Приложение №1

к постановлению

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения

от 04.02.2025г № 14

Отчет

о реализации муниципальной программы

Новоцимлянского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год.

В целях учета и контроля всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов на территории Новоцимлянского сельского поселения, лимитирования и нормирования энергопотребления и эффективного использования энергоресурсов в рамках реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения«Энергоэффективность и развитие энергетики»,утвержденной постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 10.01.2019 № 2 «Об утверждении муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программыв 2024году реализован комплекс мероприятий,в результате которых:

1) в сфере уличного освещения в 2024 году осуществлена замена 18 люминесцентных ламп.

Данное мероприятие способствовало уменьшению потребления электроэнергии в натуральном выражении.

 Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ[[1]](#footnote-2) и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация

ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»,предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.2.«Мероприятие по проведению обязательного энергетического обследования, повышению эффективности системы электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения» - финансирование – 140,4 тыс. рублей, выполнено на 98%.

В ходе выполнения мероприятия и в целях повышения энергетической эффективности объектов и учреждений сельского поселения заменено 18 светодиодных лампы уличного освещения.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограммыотображены в приложении № 2 к настоящему постановлению.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

 Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 30,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

-федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

-областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.

- местный бюджет – 30,0 тыс. рублей.

Уточненный план ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Новоцимлянского сельского поселения от 27.12.2023 года № 78 « О бюджете Новоцимлянского сельского поселения Цимлянского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 143,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 143,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

-федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

-областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.

- местный бюджет – 143,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 140,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

фактический объем средств бюджета сельского поселения – 140,4 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 годприведены

в приложении № 3 к настоящему постановлению.

Раздел 5. Сведения о достижении
значений показателей муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по всем пяти фактические значения соответствуют плановым.

 Показатель 1 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Новоцимлянского сельского поселения»– плановое значение - 68%, фактическое значение – 68%.

 Показатель 2 «Уровень газификации Новоцимлянского сельского поселения» – плановое значение - 84,5%, фактическое значение – 84,5%.

 Показатель 1.1 «Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее –БУ), расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Новоцимлянского сельского поселения» – плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

 Показатель 1.2 «Доля объема тепловой энергии (далее – ТЭ), потребляемой БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Новоцимлянского сельского поселения» – плановое значение – 99%, фактическое значение – 99%.

 Показатель 1.3 «Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Новоцимлянского сельского поселения» – плановое значение – 95%, фактическое значение – 95%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммымуниципальной программы с обоснованием отклонений по показателямприведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателеймуниципальной программы составляет Эо= 1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет СРом = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятиймуниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

140,4тыс. рублей / 143,0 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1 = 1, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1х 0,2 = 1, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных казенных учреждений Новоцимлянского сельского поселенияв 2024 году не осуществлялись.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей
реализации муниципальной программы

Анализ приведенных данных за 2024 год свидетельствует о необходимости продолжения реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики». В целях обеспечения комфортного проживания населения Новоцимлянского сельского поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах местного значения сельского поселения.

Приложение №2

к постановлению

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения

от 04.02.2025г № 14

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Новоцимлянского сельского поселения Главный специалист Хохлачев С.П. | Х | Х | Х |  |  | **-** |
| 1. | Основноемероприятие.1.3. Мероприятие по проведению обязательного энергетического обследования, повышению эффективности системы электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения | Администрация Новоцимлянского сельского поселения Главный специалист Хохлачев С.П. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение энергетической эффективности объектов и учреждений сельского поселения | заменено 18светодиодных лампы уличного освещения  | **-** |

Приложение №3

к постановлению

Администрации Новоцимлянского

 сельского поселения

от 04.02.2025г № 14

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024г.

|  Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия  | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных  | Фактическиерасходы (тыс. руб.), |
| --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Новоцимлянского сельского поселения«Энергоэффективность и развитие энергетики» | Всего | 143,0 | 143,0 | 140,4 |
| местный бюджет, | 143,0 | 143,0 | 140,4 |
| Безвозмездные поступления в местный бюджет,  |  |  |  |
| *В том числе за счет средств:* |  |  |  |
| федерального бюджета, |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |
| внебюджетных источников |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Всего | 143,0 | 143,0 | 140,4 |
| местный бюджет, | 143,0 | 143,0 | 140,4 |
| Безвозмездные поступления в местный бюджет,  |  |  |  |
| *В том числе за счет средств:* |  |  |  |
| федерального бюджета, |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |
| внебюджетных источников |  |  |  |

Приложение № 4

к постановлению

Администрации Новоцимлянского

 сельского поселения

от 04.02.2025г № 14

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Новоцимлянского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» |
| 1. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Новоцимлянского сельского поселения | процентов | 68,0 | 68,0 | 68,0 | - |
| 2. | Уровень газификации Новоцимлянского сельского поселения | процентов | 84,5 | 85,0 | 85,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 1.1. | Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее –БУ), расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Новоцимлянского сельского поселения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 1.2. | Доля объема тепловой энергии (далее – ТЭ), потребляемой БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Новоцимлянского сельского поселения | процентов | 99,0 | 99,0 | 99,0 | - |
| 1.3. | Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Новоцимлянского сельского поселения | процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 | - |

Приложение № 5

к постановлению

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения

от 04.02.2025г № 14

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы**«**Энергоэффективностьи развитие энергетики**»** за 2024г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное мероприятие 1.3. Мероприятие по проведению обязательного энергетического обследования, повышению эффективности системы электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения | Администрация Новоцимлянского сельского поселенияГлавный специалист Хохлачев С.П. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие. | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 143,0 | 143,0 | 140,4 | 2,6 |

1. [↑](#footnote-ref-2)