**ПРОЕКТ**



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦИМЛЯНСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

00.00.2025 год№ 00 ст. Новоцимлянская

Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения

Новоцимлянского сельского поселения»

за 2024 год.

|  |
| --- |
|  |

В соответствии с постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 20.06.2018 № 58 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоцимлянского сельского поселения», постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 20.06.2018г. №112 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Новоцимлянского сельского поселения» Администрация Новоцимлянского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоцимлянского сельского поселения»

 2. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Новоцимлянского сельского поселения С.Ф. Текутьев

Приложение №1

к постановлению 00.00.2025 от \_\_,\_\_2025

Об утверждении отчета о

 реализации муниципальной программы

Новоцимлянского сельского поселения

«Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными
услугами населения Новоцимлянского
 сельского поселения» за 2024 год

Отчет

о реализации муниципальной программы

Новоцимлянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год.

В целях обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения, обеспечения комфортными условиями жизни населения Новоцимлянского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», утвержденной постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 27.12.2018 № 142 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, результат которых:

- Совершенствование системы комплексного благоустройства и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новоцимлянское сельское поселение»;

- Создание комфортных условий проживания и отдыха населения;

- Поддержание в чистоте и порядке территории Новоцимлянского сельского поселения, с привлечением организаций и жителей поселения к этому процессу.

 - Проведение всеобщих субботников, месячников чистоты.

 Для достижения этих целей и решение ее задач по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», в бюджете закладываются денежные средства, а так же на безвозмездной основе к благоустройству, привлекаются организации находящиеся на территории Новоцимлянского сельского поселения.

В целях повышения комфортных условий проживания и отдыха населения была уложена асфальтная дорожка к скверу. Сделана контейнерная площадка на кладбище х.Ремизов. Подключены под учет и частично заменены уличные фонари. Обрезаны аварийные деревья по улицам Новоцимлянского сельского поселения.

 Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило достичь осуществления основной цели - создание комфортных условий проживания и отдыха населения, обеспечение доступа качественым досугом и условиям проживания.

 Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ[[1]](#footnote-1) и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий .

В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Новоцимлянского сельского поселения» были реализованы следующие мероприятия:

- основное мероприятие 2.1. Мероприятия по обслуживанию сетей наружного освещения. Техническое обслуживание сетей наружного освещения, оплата затрат на уличное освещение.

- основное мероприятие 2.2. Мероприятия по содержанию мест захоронения. Произведена уборка территории кладбищ, завоз песка, противоклещевая обработка

- основное мероприятие 2.3. Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства на территории поселения. На территории поселения произведен: спил деревьев, уборка от мусора, покос травы, уборка снега.

- основное мероприятие 2.4. Прочие мероприятия по благоустройству на территории Новоцимлянского сельского поселения. На территории поселения осуществлялся отлов бродячих животных.

Сведения о выполнении основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

 Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 2892,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

-федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

-областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.

- местный бюджет – 2892,1 тыс. рублей.

В течение 2024 года принято 2 постановлений Администрации Новоцимлянского сельского поселения о внесении изменений в постановление от 27.12.2018 № 142 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоцимлянского сельского поселения»: от 01.07.2024 № 58, от 27.11.2024 № 131.

 Уточненный план ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Новоцимлянского сельского поселения от 27.12.2023 года № 78 « О бюджете Новоцимлянского сельского поселения Цимлянского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 3144,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 3144,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

-федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

-областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.

- местный бюджет – 3144,1 тыс. рублей.

 Исполнение расходов по муниципальной программы в 2024 году составило 1682,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

-федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

-областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.

- местный бюджет – 1682,3 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении
значений показателей муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, все показатели выполнены в полном объеме.

В рамках реализации программы в 2024 году Новоцимлянского сельского поселения можно отметить следующее:

- Уровень износа коммунальной инфраструктуры остался на том же уровне.

- Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения района, увеличился на 1%.

- Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене остался на том же уровне.

- Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения увеличен на 5%.

- Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии, осталось на прежнем уровне.

- Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Цимлянского района, осталось на прежнем уровне.

- Уровень газификации населения Цимлянский район, остался на прежнем уровне.

 Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы с обоснованиями отклонений по показателям приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2024 год.

Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 7 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (8/8), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации всех основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2024 году составляет 1,0 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (5/5).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1682,3 тыс. руб./ 3144,1 тыс. руб.= 0,54

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,54/1,0=0,54

в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признается не достаточно высокой.

 Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0х0,5 + 1,0х0,3 + 0,54х0,2=0,9

 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей
реализации муниципальной программы

В 2024 году муниципальная программа реализуется в соответствии с постановлением администрации Новоцимлянского сельского поселения от 27.12.2018 № 142 «Об утверждении муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

Выводы:

- запланированные мероприятия муниципальной программы на 2024 год выполнены.

Предложение:

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей , а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Ежегодно Администрацией утверждается план реализации муниципальной программы на текущий год.

 С учетом сложившихся результатов реализации муниципальной программы за 2024 год предлагается продолжить ее реализацию и в последующие годы.

Приложение №2

к постановлению 00.00.2025 от \_\_,\_\_2025

Об утверждении отчета о

 реализации муниципальной программы

Новоцимлянского сельского поселения

«Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными
услугами населения Новоцимлянского
 сельского поселения» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоцимлянского сельского поселения  | Главный специалист Администрации Новоцимлянского сельского поселения С.П. Хохлачев» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Техническое обслуживание, оплата уличного освещения, покупка ламп для уличного освещения | Техническое обслуживание, оплата уличного освещения, покупка ламп для уличного освещения- 34% | Экономия произошла в связи с фактическим потреблением и фактической оплатой за уличное освещение |
| 2 | Подпрограмма 2Благоустройство населенных пунктов Новоцимлянского сельского поселения | Инспектор Администрации Новоцимлянского сельского поселения И.Н Вабищевич | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Благоустройство территории Новоцимлянского сельского поселения  | Благоустройство территории Новоцимлянского сельского поселения- 95% | Экономия произошла за счет проведения торгов |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по содержанию мест захоронения | Инспектор Администрации Новоцимлянского сельского поселения И.Н Вабищевич | 30.06.2024 | 01.04.2024 | 30.06.2024 | Уборка территории кладбищ, завоз песка, противоклещевая обработка | Уборка территории кладбищ, завоз песка, противоклещевая обработка 98% | Экономия произошла за счет проведения торгов  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства на территории поселения | Инспектор Администрации Новоцимлянского сельского поселенияИ.Н Вабищевич | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Спил деревьев, уборка от мусора, покос травы, уборка снега | Спил деревьев, уборка от мусора, покос травы, уборка снега 94% | Экономия произошла за счет проведения торгов |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Прочие мероприятия по благоустройству на территории Новоцимлянского сельского поселения | Инспектор Администрации Новоцимлянского сельского поселенияИ.Н Вабищевич | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отлов бродячих животных | Отлов бродячих животных 100% | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг в части создания специализированной службы по вопросам похоронного дела | Инспектор Администрации Новоцимлянского сельского поселенияИ.Н Вабищевич | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |

Приложение №3

к постановлению 00.00.2025 от \_\_,\_\_2025

Об утверждении отчета

 реализации муниципальной программы

Новоцимлянского сельского поселения

«Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными
услугами населения Новоцимлянского
 сельского поселения» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024г.

|  Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия  | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных  | Фактическиерасходы (тыс. руб.), |
| --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населенияНовоцимлянского сельского поселения» | Всего | 3144,1 | 1682,3 | 1461,8 |
| местный бюджет, | 3144,1 | 1682,3 | 1461,8 |
| Безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *В том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоцимлянского сельского поселения  | Всего | 1905,5 | 519,7 | 1461,8 |
| местный бюджет, | 1905,5 | 519,7 | 1461,8 |
| Безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *В том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по обслуживанию сетей наружного освещения | Всего  | 1905,5 | 519,7 | 1461,8 |
| местный бюджет , | 1905,5 | 519,7 | 1461,8 |
| Безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *В том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2Благоустройство населенных пунктов Новоцимлянского сельского поселения | Всего  | 1238,6 | 1162,6 | 76,0 |
| местный бюджет , | 1238,6 | 1162,6 | 76,0 |
| Безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *В том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по содержанию мест захоронения | Всего  | 114,7 | 108,4 | 6,3 |
| местный бюджет , | 114,7 | 108,4 | 6,3 |
| Безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства на территории поселения | Всего  | 1060,3 | 990,6 | 69,7 |
| местный бюджет , | 1060,3 | 990,6 | 69,7 |
| Безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие мероприятия по благоустройству на территории Новоцимлянского сельского поселения | Всего  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| местный бюджет , | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства на территории поселения |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг | Всего  | 33,6 | 33,6 | 33,6 |
| местный бюджет , | 33,6 | 33,6 | 33,6 |
| Безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №4

к постановлению 00.00.2025 от \_\_,\_\_2025

Об утверждении отчета о

 реализации муниципальной программы

Новоцимлянского сельского поселения

«Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными
услугами населения Новоцимлянского
 сельского поселения» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Новоцимлянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоцимлянского сельского поселения» |
| 1. |  Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Новоцимлянского сельского поселения»  |
| 2 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения района. | процентов | 81,0 | 82,0 | 82,0 | - |
| 3 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 70,0 | 70,0 | 70,0 | - |
| 4 | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения. | процентов | 55,0 | 60,0 | 60,0 | - |
| 5 | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии. | процентов | 13,45 | 13,45 | 13,45 | - |
| 6 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Цимлянского района. | процентов | 68,0 | 68,0 | 68,0 | - |
| 7 | Уровень газификации населения Цимлянский район. | процентов | 85,0 | 85,5 | 85,0 | - |

1. [↑](#footnote-ref-1)