РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦИМЛЯНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03 2012г                                        № 31                             ст. Новоцимлянская

« О проведении неотложных мероприятий

по безаварийному пропуску весеннего

половодья на территории Новоцимлянского

сельского поселения в 2012г.»

В целях предотвращения и снижения воздействия паводка, ущерба населения и объектам экономики района, своевременного принятия оперативных мер в период сложной паводковой ситуации 2012года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать противопаводковую комиссию, согласно приложению № 1.

- Утвердить план основных противопаводковых мероприятий на период половодья 2012г, согласно приложения № 2.

- Заместителю Главы Новоцимлянского сельского поселения организовать круглосуточное дежурство руководящего состава поселения и сельхозпредприятий в период осложнения паводковой ситуации на реке.

3.1.Обратить особое внимание со специалистами соответствующих служб на состояние мостов, водопровода, транспортных коммуникаций, кабельных линий, электросетей, газопроводов, попадающих в зону возможного затопления (подтопления).

3.2.Взять на учёт все имеющиеся  плавсредства, на территории поселения и быть готовыми к их применению.

3.3.Предусмотреть мобилизацию транспорта для вывоза людей ( пожилых, больных) к месту расселения.

- Специалисту 1-ой категории по делам ГО ЧС и ПБ поселения определить безопасные места и маршруты для эвакуации (отселения) населения, животных и обеспечения их продуктами питания и кормами.

4.1.Довести под роспись населению , проживающему на затапливаемой территории, о порядке выхода из зоны затопления в места размещения установленные Главой Администрации поселения.

4.2.Обеспечить подвоз пищи  и воды к местам размещения пострадавшего населения.

4.3.Ежедневно  с 7.00. до 8.00. в период прохождения паводка докладывать на ЕДДС Цимлянского района, о складывающейся обстановке.

5. Бригадиру « Водоканала» по Новоцимлянскому сельскому поселению обеспечить водопроводные сети необходимым количеством обеззараживающих веществ и реагентов.

6. Поставить задачу участковому уполномоченному полиции по Новоцимлянскому сельскому поселению по обеспечению правопорядка  в населённых пунктах, попадающих под возможное затопление.

6.1.Не допустить случаев мародёрства, разбоев во время возможного отселения граждан из зон затопления ( подтопления).

7. Слесарю по газовому оборудованию ЦГРУ по Новоцимлянскому сельскому поселению организовать контроль за состоянием газопроводов, находящихся в зонах возможного затопления (подтопления).

8. Ветфельдшеру Новоцимлянской участковой больницы обеспечить своевременное оказание медицинской помощи пострадавшему населению и больным во время паводка.

9. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

10. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Новоцимлянского

сельского поселения                                                              С.Ф.Текутьев

Постановление вносит специалист

1-ой категории по делам ГО ЧС и ПБ

Хохлачёв С.П.

Приложение № 1

к постановлению № 31

от 23.03.2012 года

СОСТАВ

противопаводковой комиссии по Новоцимлянскому сельскому поселению.

Председатель комиссии:

- Чекалов Е.К. – заместитель Главы Администрации Новоцимлянского сельского поселения.

Члены комиссии:

- Батажев А.Я. – директор ООО Новоцимлянское «Руслан».

- Бариев М.С. – директор ООО «Карповское».

- Додонов А.В. – директор ООО «Новоцимлянское».

- Мевша А.А. – директор ООО «Земля».

- ИП Холодков В.В.

- Хохлачёв С.П. – специалист 1 – ой категории по делам ГО ЧС и ПБ Новоцимлянского сельского поселения.

- Забазнов М.С. – бригадир «Водоканала» по Новоцимлянскому сельскому поселению.

- Абрамчук В.Ф. – мастер ВЭС по Новоцимлянскому электроучастку.

- Фадеев С.Р. – слесарь по газовому оборудованию.

- Голубова Е.А. – ветфельдшер Новоцимлянской участковой больницы.

- Линник В.М. – электромонтёр конализационных сооружений связи.

Приложение № 2

к постановлению № 31

от 23.03.2012г

ПЛАН

основных противопаводковых мероприятий на период половодья

в Новоцимлянском сельском поселении на 2012год

ст.Новоцимлянская

| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный за выполнение | Кто контролирует | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнить количество населения, дворов подпадающих в зону возможного затопления в период весеннего половодья 2012 года: | До 27.03.2012г. | Специалист 1-ой категории по делам ГО ЧС и ПБ. | Председатель КЧС |  |
| 2. | Разработать и представить на согласование планы противопаводковых мероприятий на 2012 год в сектор ГО и ЧС Администрации района. | До 27.03.2012г. | Специалист 1-ой категории по делам ГО ЧС и ПБ. | Председатель КЧС |  |
| 3. | Предусмотреть финансирование противопаводковых мероприятий в бюджете поселения. | До 27.03.2012г. | Глава поселения. | Председатель КЧС |  |
| 4. | Обеспечить объекты централизованного водоснабжения месячным запасом реагентов и обеззараживающими средствами. | До 27.03.2012г. | Бригадир «Водоканала» по Новоцимлянскому сельскому поселению. | Председатель КЧС |  |
| 5. | Произвести расчёт снабжения населения первоочередными продовольственными и непродовольственными товарами (в зоне предполагаемого затопления). | До 27.03.2012г. | Завхоз ООО Новоцимлянкое «Руслан», специалист 1-ой категории по делам ГО ЧС и ПБ. | Зам. Председателя КЧС |  |
| 6. | Произвести расчёт л/с и техники задействованной на охране общественного порядка с привлечением отдела полиции № 5 Межмуниципального Управления Министерства внутренних дел России ( Волгодонское) | До 27.03.2012г. | Уполномоченный участковый полиции № 5 Межмуниципального Управления Министерствавнутренних дел России (Волгодонское) по Новоцимлянскому сельскому поселению. | Председатель КЧС |  |
| 7. | Отработать порядок взаимодействия с соседними поселениями. | До 27.03.2012г. | Специалист 1-ой категории по делам ГО ЧС и ПБ. | Председатель КЧС |  |
| 8. | Провести проверку состояния мостов через реку Россошь о результатах доложить в сектор по делам ГО и ЧС Администрации района на период прохождения паводковых вод. | До 27.03.2012г. | Зам. Главы поселения, специалист 1-ой категории по делам ГО ЧС и ПБ. | Председатель КЧС |  |
| 9. | Заключить договора с организациями и предприятиями на поставку техники в случае эвакуации населения и животных во время паводка. | До 27.03.2012г. | Специалист 1-ой категории по делам ГО ЧС и ПБ. | Председатель КЧС |  |
| 10. | Производить доклад об уровне воды по тел: 05, 2-11-88 согласно схемы сбора и передачи информации в период с 8.00 до 8.30 после проведения замеров уровня воды, ежедневно. | Ежедневно. В период прохождения поводка | Специалист 1-ой категории по делам ГО ЧС и ПБ. | Председатель КЧС |  |
| 11. | Через средства массовой информации-газету «Придонье» своевременно информировать население о приближающемся паводке и мерах по защите от него. | Весь период | Специалист 1-ой категории по делам ГО ЧС и ПБ. | Председатель КЧС |  |
| 12. | Организовать подготовку пунктов временного размещения (ПВР) для эвакуируемого населения попадающего в зону затопления на период весеннего паводка. | До 27.03.2012г. | Специалист 1-ой категории по делам ГО ЧС и ПБ. | Председатель КЧС |  |

Специалист 1-ой категории по делам ГО ЧС и ПБ

Новоцимлянского сельского поселения                                                                                                    Хохлачёв С.П.