РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОЦИМЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 Февраля 2014г.                                    № 	21		 ст. Новоцимлянская

Об утверждении отчетности о ходе работ

по целевым программам за счет собственных

средств  бюджета  Новоцимлянского

сельского поселения их формировании

и реализации в 2013 году.

В соответствии с постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 16.02.2012 г № 19 « О порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Развитие культуры Новоцимлянского сельского поселения 2011 – 2013 годы», утвержденной постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения № 68 от 25.10.2010 года , по результатам за 2013 год согласно приложениям 1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной  целевой программе «Благоустройство территории Новоцимлянского сельского поселения на 2011-2013 годы», утверждённой Администрацией Новоцимлянского сельского поселения № 69 от 25.10.2010 года, по результатам  за 2013 год, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3.Утвердить отчет о ходе выполнения работ по  долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территории Новоцимлянского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы», утверждённую постановлением  Администрации Новоцимлянского сельского поселения № 53 от 09.09.2010 года, по результатам за 2013 год, согласно приложению  №3 к настоящему постановлению.

4.Утвердить отчет о ходе выполнения работ по долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта на территории Новоцимлянского сельского поселения на 2011-2013 годы» утверждённой постановлением № 79 от 10.12.2010 года, по результатам  за 2013 год,  согласно приложения № 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет о ходе выполнения работ по долгосрочной целевой программе «Оформление муниципального имущества Новоцимлянского сельского поселения на 2011-2013 годы» утверждённой постановлением № 70 от 27.10.2010 года, по результатам  за 2013 год,  согласно приложения № 5 к настоящему постановлению.

6.Утвердить отчет о ходе выполнения по долгосрочной целевой программе «Мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Новоцимлянское сельское поселение» на 2011-2013 годы» за 2013 год , согласно приложения №6 к настоящему постановлению.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

8.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Новоцимлянского

сельского поселения:                                              С.Ф.Текутьев

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

### Приложение № 1

к постановлению Администрации Новоцимлянского

сельского поселения

№  21 от 19.02.         2014

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ  КУЛЬТУРЫ НОВОЦИМЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  на  2010-2013 ГОДЫ ЗА 2013 ГОД

Отчет об исполнении долгосрочной  целевой программы «Развитие культуры Новоцимлянского сельского поселения 2011-2013 годы за 2013 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Новоцимлянского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 16.02.2012 года  №19, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Новоцимлянского сельского поселения.

Реализация программы была направлена на обеспечение конституционного права населения сельского поселения на доступ к ценностям культуры, на создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения.

В отчетном, 2013  году, на реализацию программы планировалось направить 2848,9 тыс.рублей за счет собственных средств бюджета поселения и 243,7 за счет средств областного бюджета. Основная часть суммы предназначалась для финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры.

В результате реализации программных мероприятий МБУК ЦР НСП «ЦДК», расположенного на территории  Новоцимлянского сельского поселения  были проведены 365 различных по  форме и тематике культурно-массовых мероприятий, при плане 365 (100,0%).

В результате реализации программных мероприятий МБУК «ЦПСБ НСП», расположенного на территории  Новоцимлянского сельского поселения  были проведены и 35 мероприятия при плане 35 (100%) .

Выводы:

- программа реализуется успешно;

- запланированные мероприятия программы на 2013 год выполнены;

Предложение

- - учитывая, что достижение результатов программы служит духовному и патриотическому воспитанию жителей Новоцимлянского сельского поселения  целесообразно в 2014 году продолжить реализацию данной программы.

Отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие культуры Новоцимлянского сельского поселения на 2011-2013 годы предоставлен в приложении № 1 к приложению 1

### Приложение 1

к приложению №1

Отчет о реализации долгосрочной целевой программы

«Развитие культуры Новоцимлянского сельского поселения 2011 – 2013 годы»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2013 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 1.1.1. | Финансовое обеспе-чение выполнения муниципального задания муници-пальными учреж-дениями культуры | МБУК ЦР НСП «ЦДК» и МБУК «ЦПСБ НСП» | местный бюджет | 3092,6 | 2981,5 | 96,4 |
| 1.1.2 | Организация деятельности клубных формирований Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий | МБУК ЦР НСП «ЦДК» | местный бюджет | 2753,0 | 2671,9 | 97,0 |
| 2.1.1. | Услуга по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию | МБУК «ЦПСБ НСП» | Местный бюджет | 339,6 | 309,6 | 91,1 |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Новоцимлянского сельского поселения

№21 от 19.02 2014

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ 	ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ НОВОЦИМЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2011-2013 ГОДЫ »

ЗА 2013 ГОД

Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Новоцимлянского сельского поселения на 2011-2013 годы» за 2013 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Новоцимлянского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 16.02.2012 года  №19, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Новоцимлянского сельского поселения.

В приложении 2 представлен отчет о реализации долгосрочной  целевой программы «Благоустройство территории Новоцимлянского сельского поселения на 2011-2013 годы».

Реализация программы была направлена на поддержание дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, организация  освещения улиц.

В отчетном, 2013  году, на реализацию программы планировалось направить 779,7 тыс.рублей.,

из них  204,7 тыс.руб. – предназначалось для содержания внутрипоселковых дорог  сельского поселения,

109,8 тыс.рублей- на организацию освещения улиц,

593,8 тысяч рублей для оплаты уличного освещения,

68,5 тысяч рублей на  содержание мест захоронения,

5,0 тысяч  рублей на текущий ремонт памятника и прилежащей к нему территории,

В течение 2013 года, осуществлялась  очистка их от снега в зимнее время и грейдирование в весеннее-летний период.

Выводы:

- программа реализуется успешно;

- запланированные мероприятия программы на 2013 год выполнены;

### Приложение 1                                                                                                                                                                                                                           к приложению №2

Отчет о реализации долгосрочной целевой программы

«Благоустройство территории Новоцимлянского сельского

поселения на 2011 – 2013 годы»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2012 год | Кассовый расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения в рамках благоустройства | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Местный бюджет Областной бюджет | 77,2 120,7 | 77,1 120,7 |
| 2 | Содержание мест захоронения | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Местный бюджет | 68,5 | 68,0 |
| 3 | Организация уличного освещения | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Местный бюджет | 703,6 | 628,7 |
| 4 | Прочее благоустройство | Администрация Новоцимлянского сельского поселения | Местный бюджет | 5,0 | 4,5 |

- Приложение 2

- к приложению №2

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории муниципального образования

«Новоцимлянское сельское поселение на 2011-2013 годы»

по состоянию на 01 января 20 14 года

|  |  | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | на начало реализации программы | по состоянию на 01.01.2014 | плановое, к концу реализации программы |
| Цель 1 Развитие современной и эффективной инфраструктуры внутрипоселковых дорог, благоустройство территории |  |  |  |  |
| Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, организация освещения улиц. | Т.руб | 2978,6 | 854,3 | 2978,6 |

Приложение №3

К постановлению

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения

№ 21 от 19.02.2014 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «Пожарная безопасность и защита населения и территории Новоцимлянского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы» за 2013 год.

Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Новоцимлянского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы» за 2013 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Новоцимлянского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 16.02.2012 года  №19, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Новоцимлянского сельского поселения.

В приложении 1 представлена оценка реализации  долгосрочной  целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Новоцимлянского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы».

Реализация программы была направлена на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения и обеспечение первичных мер пожарной  безопасности в границах населенных пунктов поселения.

В отчетном 2013 году на реализацию программы планировалось направить 59,5 тысяч рублей. Основная часть суммы предназначалась   на оплату  расходов  по обеспечению пожарной безопасности территории поселения  27,9 на содержание аварийно спасательных формирований

Приложение №1

к приложению №3

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «Пожарная безопасность и защита населения и территории Новоцимлянского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы» по состоянию на 01 января 2014 года.

| Задачи и целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | На начало реализации программы | По состоянию на 01.01.2014г | Плановое к концу реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка состава должностных лиц и специалистов ГО и ЧС | Т.руб | 5,0 | 3,9 | 3,9 |
| Содержание аварийно спасательных формирований | Т.руб | 37,2 | 27,9 | 27,9 |
| Обеспечение мер пожарной безопасности | Т.руб | 17,3 | 31,8 | 30,6 |

К постановлению №4

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения

№ 21 от 19.02.   2014 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «Оформление муниципального имущества Новоцимлянского сельского поселения на 2011-2013 годы» за 2013 год.

Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «Оформление муниципального имущества Новоцимлянского сельского поселения  на 2011-2013 годы» за 2013 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Новоцимлянского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 16.02.2012 года  №19, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Новоцимлянского сельского поселения.

В приложении 1 представлена оценка реализации  долгосрочной  целевой программы «Оформление муниципального имущества Новоцимлянского сельского поселения  на 2011-2013 годы».

Реализация программы была направлена на расходные обязательства связанные с реализацией вопросов местного значения поселения по распоряжению владению и пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

В отчетном 2013 году на реализацию программы было направлено 74,5 тысяч рублей. Средства  направлены на расходы  на постановку на учет  имущества муниципального образования в органах  регистрационного контроля. В том числе:

60,6 на Проведение работ по инвентаризации и формированию технического плана строений и сооружений (кладбища, дороги )

7,0 затраты на признание права собственности земельных долей, невостребованных земельных участков .

14,0 межевание объектов

Выводы:

-программа реализуется успешно

-запланированные мероприятия программы на 2013 год выполнены.

Приложение 1 к приложению №4

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «Оформление  муниципального имущества Новоцимлянского сельского поселения на 2011-2013 годы» за 2013 год.

| Задачи и целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | На начало реализации программы | По состоянию на 01.01.2014г | Плановое к концу реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Межевание объектов муниципальной собственности в органах юстиции | Т.руб | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости | Т.руб | 60,6 | 53,6 | 53,6 |
| Затраты на признание прав собственности земельных долей | Т.руб | 7,0 | 7,0 | 7,0 |

Приложение №5

К постановлению

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения

№ 21 от 19.02.  2014 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта на территории Новоцимлянского сельского поселения  на 2011-2013 годы» за 2013 год.

Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на  территории Новоцимлянского сельского поселения  на 2011-2013 годы» за 2013 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Новоцимлянского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 16.02.2012 года  №19, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Новоцимлянского сельского поселения.

В приложении 1 представлена оценка реализации  долгосрочной  целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Новоцимлянского сельского поселения  на 2011-2013 годы» за 2013 год

Реализация программы направлена на  обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории   сельского поселения

В отчетном финансовом году на реализацию программы планировалось направить 3,5 тысяч рублей. Деньги предназначались на приобретение спортивного инвентаря для футбольной команды сельского поселения.

Выводы: программа реализуется в рамках фактических потребностей на  обеспечение  намеченных целей с учетом   повышения эффективности производимых расходов.

Предложения: обеспечить реализацию программы и намеченных мероприятий в 2014 году.

Приложение №1

К приложению 5

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта на территории Новоцимлянского сельского поселения на 2011-2013 годы»

| Задачи целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | На начало реализации программы | По стостоянию на 01.01.2014г | Плановое к концу реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение спортивного инвентаря для проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | Т.руб | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

Приложение №6

К постановлению

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения

№   21 от 19.02. 2014 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ МИНИМИНИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЦИМЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2011-2013 ГОДЫ»

Отчет об исполнении  целевой программы за 2013 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Новоцимлянского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 16.02.2012 года  №19, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Новоцимлянского сельского поселения.

Реализация программы направлена на  обеспечении выполнение мероприятий направленных на профилактику терроризма и экстремизма на территории   сельского поселения, путем приобретения  информационных бюллетеней с информированием населения.

В отчетном финансовом году на реализацию программы планировалось направить

4,5 тысяч рублей.

Выводы: программа реализуется в рамках фактических потребностей на  обеспечение  намеченных целей с учетом   повышения эффективности производимых расходов.

Предложения: обеспечить реализацию программы и намеченных мероприятий в 2014 году.

Приложение № 7

к постановлению Администрации

Новоцимлянского сельского поселения

№21 от 19.02.от 2014

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ 	ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО  НОВОЦИМЛЯНСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ НА 2011-2013 ГОДЫ »

ЗА 2013 ГОД

Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры по Новоцимлянскому сельскому поселению на 2011-2013 годы» за 2013 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Новоцимлянского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 16.02.2012 года  №19, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Новоцимлянского сельского поселения.

В приложении 2 представлен отчет о реализации долгосрочной  целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новоцимлянского сельского поселения на 2011-2013 годы».

Реализация программы была направлена на проведение текущего ремонта  водопроводных сетей местного значения в границах населенных пунктов поселения.

В отчетном, 2013  году, на реализацию программы планировалось направить 37,9 тыс.рублей.,

В течение 2013 года, осуществлялся контроль за состоянием водопроводных сетей.

Выводы:

- программа реализуется успешно;

- запланированные мероприятия программы на 2013 год выполнены;

Приложение № 8

к постановлению Администрации

Новоцимлянского сельского поселения

№21 от 19.02.2014

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ 	ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ  В  НОВОЦИМЛЯНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2011-2013 ГОДЫ »

ЗА 2013 ГОД

Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в  Новоцимлянском сельском поселении на 2011-2013 годы» за 2013 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Новоцимлянского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 16.02.2012 года  №19, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Новоцимлянского сельского поселения.

В приложении 2 представлен отчет о реализации долгосрочной  целевой программы «Противодействие коррупциив  Новоцимлянском сельском поселении на 2011-2013 годы».

Реализация программы была направлена на приобретение  печатной продукции по противодействию коррупции.

В отчетном, 2013  году, на реализацию программы планировалось направить 0,3 тыс.рублей.,

В течение 2013 года, осуществлялся контроль   по противокоррупционным мероприятиям.

Выводы:

- программа реализуется успешно;

- запланированные мероприятия программы на 2013 год выполнены;

Приложение № 9

к постановлению Администрации

Новоцимлянского сельского поселения

№21 от 19.02. 2014

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ 	ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКАМ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ В  НОВОЦИМЛЯНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2011-2013 ГОДЫ »

ЗА 2013 ГОД

Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в  Новоцимлянском сельском поселении на 2011-2013 годы» за 2013 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Новоцимлянского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 16.02.2012 года  №19, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Новоцимлянского сельского поселения.

В приложении 2 представлен отчет о реализации долгосрочной  целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в  Новоцимлянском сельском поселении на 2011-2013 годы».

Реализация программы была направлена на .

В отчетном, 2013  году, на реализацию программы планировалось направить 3,0 тыс.рублей.,

В течение 2013 года производились работы по кошению сорной растительности и уничтожению сорной  растительности.

Выводы:

- программа реализуется успешно;

- запланированные мероприятия программы на 2013 год выполнены;

Приложение № 10

к постановлению Администрации

Новоцимлянского сельского поселения

№21 от 19.02.2014

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ 	ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ    НОВОЦИМЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2011-2013 ГОДЫ »

ЗА 2013 ГОД

Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение на  территории   Новоцимлянского сельского поселения на 2011-2013 годы» за 2013 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Новоцимлянского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 16.02.2012 года  №19, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Новоцимлянского сельского поселения.

В приложении 2 представлен отчет о реализации долгосрочной  целевой программы «Энергосбережение на территории  Новоцимлянского сельского поселения на 2011-2013 годы».

Реализация программы была направлена на .

В отчетном, 2013  году, на реализацию программы планировалось направить 30,0 тыс.рублей.,

В течение 2013 года производились работы на проведение энергетического обследования Администрации Новоцимлянского сельского поселения

Выводы:

- программа реализуется успешно;

- запланированные мероприятия программы на 2013 год выполнены;