РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОЦИМЛЯНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2016 г.   	                                  № 53                                ст. Новоцимлянская

Об утверждении Плана реализации

муниципальной программы Администрации
Новоцимлянского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2016 год.

Во исполнение постановления Администрации Новоцимлянского сельского поселения   № 96 от 31.10.2013  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы ».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  План реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2016 год,  согласно приложению.

2.	Контроль за выполнением постановления возложить на Начальника сектора ЖКХ, ГО и ЧС Администрации Новоцимлянского сельского поселения, Чекалова Е.К.

3. Постановление вступает в силу к правоотношениям, возникшим с 01.01.2016 г.

Глава Новоцимлянского
сельского поселения                                                                     С.Ф Текутьев

Ознакомлен                                                                                   Е.К.  Чекалов

Постановления вносит

Сектор ЖКХ, ГО и ЧС.

Приложение № 1

к постановлению №53
                                                                                                                                                                                                Администрации

Новоцимлянского
сельского поселения

от 21.04.2016 г.

.

План реализации муниципальной программы Администрации Новоцимлянского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2016 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем расходов (руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Местный бюджет | Районный бюджет | Областной бюджет |
| 1 | Разработка ПСД с гос. экспертизой на строительство на строительство асфальтированной дороги в ст. Новоцимлянскаяпо ул.Набережная | Начальник сектора ЖКХ, ГО и ЧС | 3 квартал 2016 года | 22,9 | 22,9 | - | - |
| 2 | Разработка ПСД с гос. экспертизой на строительство на строительство асфальтированной дороги в х. Ремизов по ул.Парковая |  | 3 квартал 2016 года | 85,5 | 85,5 | - | - |
| 3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2 квартал 2016 года | 87,8 | 4,7 | - | 83,1 |
| 4 | Изготовление паспортов на автомобильные дороги: 1.ст. Новоцимлянская ул. Пионерская(0,472км) 2.ст.Новоцимлянская ул. Советская(0,715 км) 3.х.Богатырев ул.Широкая(0,388км) 4.ст.Новоцимлянская ул.Первомайская (0,437 км) 5.х.Богатырев ул.Весенняя (1,162км.) |  | 3 квартал 2016 года | 86,6 | 86,6 | - | - |
| 5 | Изготовление и установка ограждения пешеходного перехода на автомобильной дороге по адресу ул. Мира № 46 в ст. Новоцимлянской |  | 2 квартал 2016 года | 148,0 | 148,0 |  |  |