РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОЦИМЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04. 2016г.                           № 57                     ст. Новоцимлянская

Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации муниципальной  программы

«Энергоэффективность и повышение

энергетической эффективности Новоцимлянского

сельского поселения на 2014-2020 годы»

за 2015 год.

В соответствии с постановлением  Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 17.09.2013 № 70  «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие энергосбережения на территории Новоцимлянского сельского поселения».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной  программы, «Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности Новоцимлянского  сельского поселения на 2014-2020 годы» за  2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Начальника сектора ЖКХ, ГО и ЧС Администрации Новоцимлянского сельского поселения Чекалова Е.К.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Новоцимлянского

сельского поселения                                             С.Ф. Текутьев

Ознакомлен                                                          Е.К. Чекалов

Постановление вносит

Начальник сектора ЖКХ, ГО ЧС  Е.К. Чекалов

Приложение  к постановлению №57

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения от 21.04.2016 г.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности Новоцимлянского сельского поселения на 2014-2020 годы» за  2015 год.

Из бюджета Новоцимлянского сельского поселения  в 2015 году Администрации Новоцимлянского сельского поселения  было выделено 25,6 тыс. рублей на реализацию мероприятий из средств местного бюджета – 25,6 тыс. рублей на дооснащение уличного освещения приборами учета.

Освоено в рамках реализации программы «Энеогоэффективность и повышение энергетической эффективности Новоцимлянского сельского поселения на 2014-2020 годы» за  2015 год - 24,7 тыс. рублей, что составляет 96,5%  от запланированных средств на дооснащение уличного освещения приборами учета. Экономия средств сложилась в связи с фактически полученными затратами  на исполнение  условий муниципального контракта.

Выводы: программа реализуется в рамках фактических потребностей на  обеспечение  намеченных целей с учетом   повышения эффективности производимых расходов.

Предложения: обеспечить реализацию программы и намеченных мероприятий в 2016 году.

Таблица №1

Расходы местного бюджета на реализацию
                  муниципальной программы «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности»

Новоцимлянского сельского поселения.

| Статус | Наименование муниципальной программы мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 |  |

|  |  |  | Администрация Новоцимлянского сельского поселения, всего: | 951 | X | X | X |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Разработка графика обязательных энергетических обследований бюджетных учреждений |  | Администрация поселения | Не требует финансирования | - | - | - | - |  |  |
| 1.2 | Проведение обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений |  | Администрация, учрежде ния культуры | Местный бюджет | - | - | - | - |  |  |
| 1.3 | Ежеквартальная отчетность перед Администрацией о ходе реализации мероприятий по энергосбережению |  | Администрация, учрежде ния культуры | Не требует финансирования | - | - | - | - |  |  |
| 1.4 | Содействие заключению энергосервисных договоров |  | Администрация, учрежде ния культуры | Не требует финансирования | - | - | - | - |  |  |
| 1.5 | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях |  | Администрация, учрежде ния культуры | Не требует финансирования | - | - | - | - |  |  |
| 1.6 | Дооснащение Уличного освещения приборами учета |  | Администрация, учрежде ния культуры | Местный бюджет | - | - | - | 24,7 |  |  |
| 2. | Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Дооснащение Уличного освещения приборами учета. |  | Администрация, учрежде ния культуры | Местный бюджет | - | - | - | - |  |  |
| 2.2 | Оснащение зданий, приборами учета используемых энергетических ресурсов. |  | Администрация, учрежде ния культуры | Местный бюджет | - | - | - | - |  |  |
| 2,3 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий: замена ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе не менее 20% светодиодные. |  | Администрация, учрежде ния культуры | Местный бюджет | - | - | - | - |  |  |
| 2.4 | Замена сопротивления электропроводки. |  | Администрация, учреждения культуры | Местный бюджет | - | - | - | - |  |  |
| 2.5 | Повышение тепловой защиты зданий при кап. Ремонте утепление зданий. |  | Администрация, учрежде ния культуры | Местный бюджет | - | - | - | - |  |  |
| 2.6 | Внедрение автоматизированной системы учета энергоресурсов в бюджетных учреждениях поселения |  | Администрация, учрежде ния культуры | Местный бюджет | - | - | - | - |  |  |
| 2.7 | Перекладка электрических сетей для снижения потерь электроэнергии в зданиях |  | Администрация, учрежде ния культуры | Местный бюджет | - | - | - | - |  |  |
| 2.8 | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления в зданиях |  | Администрация, учрежде ния культуры | Местный бюджет | - | - | - | - |  |  |
| 2.9 | Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий |  | Учреждения культуры | Местный бюджет | - | - | - | - |  |  |
| 2.10 | Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности |  | Администрация, учрежде ния культуры | Местный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  | 24,7 |  |  |