РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОЦИМЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04. 2016г.                           № 58                     ст. Новоцимлянская

Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации муниципальной  программы

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения»

за 2015 год.

В соответствии с постановлением  Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 31.10.2013 № 97  «Об утверждении  муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной  программы Новоцимлянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за  2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Начальника сектора ЖКХ, ГО и ЧС Администрации Новоцимлянского сельского поселения Чекалова Е.К.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Новоцимлянского

сельского поселения                                             С.Ф. Текутьев

Ознакомлен                                                           Е.К. Чекалов

Постановление вносит

Начальник сектора ЖКХ, ГО ЧС

Приложение  к постановлению №58

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения от 21.04.2016 г.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

« Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2015 год.

Из бюджета Новоцимлянского сельского поселения  в 2015 году Администрации Новоцимлянского сельского поселения  было выделено 1510,5 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за  2015 год – 1218,5 тыс. рублей, что составляет 80,7%  от запланированных средств. Экономия средств сложилась в связи с фактически полученными затратами  на исполнение  условий муниципального контракта.

Выводы: программа реализуется в рамках фактических потребностей на  обеспечение  намеченных целей с учетом   повышения эффективности производимых расходов.

Предложения: обеспечить реализацию программы и намеченных мероприятий в 2016 году.

Таблица №1

Расходы местного и областного бюджета на реализацию
       муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» в 2015 году.

| Статус | Наименование муниципальной программы мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 |  |

|  |  |  | Администрация Новоцимлянского сельского поселения, всего: | 951 | X | X | X |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Мероприятия по повышению качества водоснабжения населения |  | Администрация поселения | Местный бюджет | - | - | - | 58,6 |  |  |
| 1.2 | Мероприятия по обслуживанию сетей уличного освещения |  | Администрация поселения | Местный бюджет | - | - | - | 663,6 |  |  |
| 1.3 | Мероприятия по содержанию мест захоронения |  | Администрация поселения | Местный бюджет | - | - | - | 278,0 |  |  |
| 1.4 | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства территории поселения |  | Администрация поселения | Местный бюджет | - | - | - | 135,3 |  |  |
| 1.5 | Средства резервного фонда Губернатора Ростовской области на приобретение игрового оборудования. |  | Администрация поселения | Областной бюджет | - | - | - | 83,0 |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  | 1218,5 |  |  |