РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОЦИМЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02. 2017г.                           №  14                    ст. Новоцимлянская

Об утверждении отчета о ходе работ по реализации

муниципальной программы

«Энергоэффективность и повышение

энергетической эффективности Новоцимлянского

сельского поселения на 2014-2020 годы»

за 2016 год.

В соответствии с постановлением  Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 10.09.2013 № 65  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», Постановлением Администрации № 84 от 09.10.2013 года «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Новоцимлянского сельского поселения, Цимлянского района.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы, «Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности Новоцимлянского сельского поселения на 2014-2020 годы» за  2016 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора ЖКХ  Администрации Новоцимлянского сельского поселения Чекалова Е.К.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования

Глава Администрации Новоцимлянского

сельского поселения                                                              С.Ф. Текутьев

Постановления вносит

Начальник сектора ЖКХ   Е.К. Чекалов

Приложение

к постановлению

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения № 14 от 15.02.217 г.

Отчет о ходе работ по реализации муниципальной программе

«Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности Новоцимлянского сельского поселения на 2014-2020 годы» за  2016 год

По муниципальной программе «Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности Новоцимлянского сельского поселения на 2014-2020 годы»

Новоцимлянскому сельскому поселению в 2016 году было выделено 31,0 тыс. рублей, в том числе из средств:

местного бюджета – 31,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации программы «Энеогоэффективность и повышение энергетической эффективности Новоцимлянского сельского поселения на 2014-2020 годы» за  2016 год

- 30,5 тыс. рублей, что составляет 98,4%  от запланированных средств, в том числе средства:

В рамках реализации программы «Энеогоэффективность и повышение энергетической эффективности Новоцимлянского сельского поселения на 2014-2020 годы» за  2016 год  выполнены следующие мероприятия, которые указаны в таблице №1:

Таблица №1

Расходы местного бюджета на реализацию
муниципальной программы «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности» муниципального образования « Новоцимлянское сельское поселение»

»

| Статус | Наименование муниципальной программы мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 план | 2016 факт | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальная программа | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципального образования « новоцимлянское сельское поселение» | всего, в том числе: | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Новоцимлянского сельского поселения, всего: | 951 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка графика обязательных энергетических обследований бюджетных учреждений | Администрация поселения | Не требует финансирования | - - | - - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Проведение обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений | Администрация, учрежде ния культуры | Местный бюджет | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Ежеквартальная отчетность перед Администрацией о ходе реализации мероприятий по энергосбережению | Администрация, учрежде ния культуры | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Содействие заключению энергосервисных договоров | Администрация, учрежде ния культуры | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях | Администрация, учрежде ния культуры | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Дооснащение Уличного освещения приборами учета | Администрация, учрежде ния культуры | Местный бюджет | - | - -- |  | - | 26,6 | 31,0 | 30,5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2. | Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Дооснащение Уличного освещения приборами учета | Администрация, учрежде ния культуры | Местный бюджет | - - | - - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Оснащение зданий, приборами учета используемых энергетических ресурсов | Администрация, учрежде ния культуры | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,3 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий: замена ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе не менее 20% светодиодные | Администрация, учрежде ния культуры | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Замена сопротивления электропроводки | Администрация, учреждения культуры | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Повышение тепловой защиты зданий при кап. Ремонте утепление зданий | Администрация, учрежде ния культуры | Местный бюджет | - - | - - | - | - |  | - | - | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2.6 | Внедрение автоматизированной системы учета энергоресурсов в бюджетных учреждениях поселения | Администрация, учрежде ния культуры | Местный бюджет | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 | Перекладка электрических сетей для снижения потерь электроэнергии в зданиях | Администрация, учрежде ния культуры | Местный бюджет | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
| 2.8 | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления в зданиях | Администрация, учрежде ния культуры | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 2.9 | Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий | Учреждения культуры | Местный бюджет | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |
| 2.10 | Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности | Администрация, учрежде ния культуры | Местный бюджет | - - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  | 25,6 | 31,0 | 30,5 | 30,5 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |