РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОЦИМЛЯНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2017г.                  № 15                            ст. Новоцимлянская

Об утверждении отчета о ходе работ по реализации

муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Новоцимлянского

сельского поселения на 2014-2020 годы»

за 2016 год.

В соответствии с постановлением  Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 10.09.2013 № 65  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», Постановлением Администрации № 84 от 09.10.2013 года «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Новоцимлянского сельского поселения, Цимлянского района.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Новоцимлянского сельского поселения на 2014-2020 годы» за 2016 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора ЖКХ Администрации Новоцимлянского сельского поселения

Чекалова Е.К.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Администрации Новоцимлянского

сельского поселения                                                                   С.Ф. Текутьев

Постановления вносит

Начальник сектора ЖКХ,  Е.К. Чекалов

Приложение к постановлению

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения

№15 от 15.02.2017г.

Отчет о ходе работ по реализации муниципальной  программе «Развитие транспортной системы Новоцимлянского сельского поселения на 2014-2020 годы» за 2016 год.

По муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие транспортной системы Новоцимлянского сельского поселения на 2014-2020 годы» Новоцимлянскому сельскому поселению в 2016 году было выделено 430,8 тыс. рублей, в том числе из средств:

областного бюджета – 83,1 тыс. рублей.

местного бюджета – 347,7 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации программы «Развитие транспортной системы Новоцимлянского сельского поселения на 2014-2020 годы» за 2016 год

- 430,4 тыс. рублей, что составляет 99,9%  от запланированных средств, в том числе средства:

областного бюджета – 83,1 тыс. рублей. (100 процентов)

местного бюджета – 347,3 тыс. рублей. (99,9 процентов)

В рамках реализации программы «Развитие транспортной системы Новоцимлянского сельского поселения на 2014-2020 годы» за 2016 год  выполнены следующие мероприятия, которые указаны в таблице №1:

Таблица №1

Расходы

Областного бюджета, бюджета муниципального района и местного бюджета, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 план | 2016 факт | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего | 2769,9 | 700,6 | 430,8 | 430,4 | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 300,0 | 92,1 | 83,1 | 83,1 | - | - | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального района | 2369,9 | 350,1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | бюджет поселения | 100, 0 | 258,4 | 347,7 | 347,3 | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Новоцимлянского сельского поселения | всего | 2769,9 | 700,6 | 430,8 | 430,4 | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 300,0 | 92,1 | 83,1 | 83,1 | - | - | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального района | 2369,9 | 350,1 | - | - | - | - | - | - - |  |
|  |  | бюджет поселения | 100,0 | 258,4 | 347,7 | 347,3 | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Разработка ПСД с гос. экспертизой на строительство асфальтированной дороги в ст. Новоцимлянская по ул. Набережная | всего | - |  | - | - |  |  |  | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Разработка ПСД с гос. экспертизой на строительство асфальтированной дороги в х. Ремизов по ул. Парковая | всего | - | 85,5 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Районный бюджет | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | бюджет поселения | - | 85,5 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

|  | Разработка проектно-сметной документации на объект «Реконструкция моста через реку Россошь в х Богатырев Цимлянского района Ростовской области» | всего | 2548,3 | 472,0 | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет (задолженность) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет муниципального района | 2369,9 | 350,1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 78,4 | 121,9 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | всего |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Разработка ПСД на строительство автодороги по ул. Весенняя и Широкая в х. Богатырев | Областной бюджет | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Разработка ПСД с гос. экспертизой на строительство асфальтированной дороги в ст. Новоцимлянская по ул. Кооперативная | всего | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Разработка ПСД с гос. экспертизой на строительство асфальтированной дороги в х. Ремизов по ул. Детская | всего | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоцимлянского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области | всего | 321,6 | 89,1 | 87,8 | 87,8 | - |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 300,0 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет поселения | 21,6 | 6,0 | 4,7 | 4,7 | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Иные межбюджетные трансферты на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоцимлянского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области на погашение кредиторской задолженности за 2014 год | всего | - | 9,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | 9,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет поселения | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Оценка уязвимости объекта дорожного хозяйства – моста 4-ой категории, реестровый номер ДХА0033815 в соответствии с требованиями ФЗ-16 от 09.02.2007г. «О транспортной безопасности» | всего | - | 45,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет поселения | - | 45,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Изготовление паспортов на автомобильные дороги: ст. Новоцимлянская ул. Пионерская (0,472км.) ст. Новоцимлянская ул. Советская (0,715км.) х. Богатырев ул. Широкая (0,388км.) ст. Новоцимлянская ул. Первомайская (0,437км.) х. Богатырев ул. Весенняя (1,162км.) Всего: 3,174км. | Всего |  |  | 35,5 | 35,5 | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  | 35,5 | 35,5 | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление и установка ограждения пешеходного перехода на автомобильной дороге по адресу ул. Мира 46 в ст. Новоцимлянской | всего |  |  | 100,0 | 99,8 | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  | 100,0 | 99,8 | - | - | - | - |
|  | Покупка и установка светофора Т-7 на пешеходном переходе на автомобильной дороге по адресу ул. Мира 46 в ст. Новоцимлянская | всего |  |  | 93,0 | 92,8 |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  | 93,0 | 92,8 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт тротуара в ст. Новоцимлянская по ул. Кооперативная и ул. Степная | всего |  |  | 114,5 | 114,5 |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  | 114,5 | 114,5 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |  |  |  |  |