РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОЦИМЛЯНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2019г.                                        №  118                              ст. Новоцимлянская

Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации муниципальной  программы

Новоцимлянского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 9 месяцев 2019 год.

В исполнение постановления Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 10.01.2019г. № 2 Об утверждении муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики Новоцимлянского сельского поселения», Администрация Новоцимлянского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной  программы, «Энергоэффективность и развитие энергетики Новоцимлянского  сельского поселения» за 9 месяцев 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на главного специалиста Администрации Новоцимлянского сельского поселения Чернышева А.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

И.о. главы Администрации

Новоцимлянского

сельского поселения                                             И.В. Болдырева

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения

от 30.10.2019г. № 118

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программе

«Энергоэффективность и развитие энергетики Новоцимлянского сельского поселения» за 9 месяцев  2019 год

По муниципальной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики Новоцимлянского сельского поселения»

В 2019 году было выделено 4,4 тыс. рублей, в том числе из средств:

местного бюджета – 4,4 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации программы «Энергоэффективность и развитие энергетики Новоцимлянского сельского поселения» за 9 месяцев 2019 года

- 3,1 тыс. рублей, что составляет 70,5%  от запланированных средств

В рамках реализации программы «Энергоэффективность и развитие энергетики Новоцимлянского сельского поселения» за 9 месяцев 2019 год  выполнены следующие мероприятия: закупка и установка приборов учета – 3,1 тыс. рублей

Приложение № 2

к постановлению

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения

от 30.10.2019г. № 118

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики Новоцимлянского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2019г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа Новоцимлянского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Администрации Новоцимлянского сельского поселения | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 4,4 тыс.руб |  | 3,1 тыс.руб | 1,3 тыс. руб Потому что это мероприятие длится целый год |
|  | Подпрограмма 1 |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Администрации Новоцимлянского сельского поселения | Улучшение уличного освещения и показ экономии элетроэнергии | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 4,4 тыс.руб |  | 3,1 тыс.руб | 1,3 тыс.руб. Потому что мероприятия длятся целый год |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения | Администрации Новоцимлянского сельского поселения | - | - | - | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | Администрации Новоцимлянского сельского поселения | X | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 4,4 тыс.руб |  | 3,1 тыс.руб | 1,3 тыс.руб. Из-за того что мероприятия по муницапльной программе длятся весь текущий год |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |