РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦИМЛЯНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.03.2015 г.                                       № 12                            ст. Новоцимлянская

« О проведении месячника по благоустройству

территории населенных пунктов Новоцимлянского

сельского поселения в 2015 году»

В связи с проведением месячника по благоустройству территории населенных пунктов Новоцимлянского сельского поселения с 23.03.2015 по 27.04.2015 г.

РАСПОРЯЖАЮ :

- Начальнику cектора ЖКХ, ГО ЧС Администрации Новоцимлянского сельского поселения составить план благоустройства территории населенных пунктов Новоцимлянского сельского поселения на 2015 год. (приложение №1)

- Утвердить штаб по подведению итогов проведения работ по благоустройству территории в Новоцимлянском сельском поселении согласно приложения №2

- Опубликовать  в газете «Придонье» информацию об организации проведения месячника по благоустройству территории населенных пунктов Новоцимлянского сельского поселения в 2015 г. (приложение №3)

- Штабу по подведению итогов работ по благоустройству территории Новоцимлянского сельского поселения провести анализ выполнения распоряжения № 12 от 04.03.2015г. и определить лучший населенный пункт, улицу, двор.

- Контроль данного распоряжения оставляю за собой.

- Распоряжение вступает в законную силу с момента его опубликования.

Глава Новоцимлянского

сельского поселения                                                                         С.Ф.Текутьев

Исполнитель: Начальник сектора ЖКХ, ГО ЧС администрации

Новоцимлянского сельского поселения  Е.К. Чекалов

Приложение № 1 к распоряжению

№ 12 от 04.03.2015 г. Администрации

Новоцимлянского сельского поселения

Утверждаю:

Глава Новоцимлянского

сельского поселения

____________Текутьев С.Ф.

План благоустройства территории населенных пунктов

Новоцимлянского сельского поселения на 2015 год.

- Объявить месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка на улицах населенных пунктов и производственных участках поселения с 23.03.2015г. по 27.04.2015г.

- Организовать и провести субботники по очистке населенных пунктов от мусора 10.04.2015г. и 24.04.2015г. (ответственный  Начальник ЖКХ, ГО ЧС Чекалов Е.К.)

а) составить и расклеить объявления о проведении субботников для населения совместно с руководителями сельхозпроизводства и социальной сферы. (до 1 апреля 2015г. ответственный  Начальник ЖКХ, ГО ЧС Чекалов Е.К.)

3. Провести уборку территорий кладбищ поселения  от мусора. (до 10 апреля 2015г. Администрация поселения совместно с безработными из Центра занятости)

4. Грейдирование грунтовых дорог в населенных пунктах. (до 24.04.2015г. Администрация поселения)

5. Провести побелку деревьев вдоль улиц населенных пунктов, находящихся на территории поселения. (до 24.04.2015г. администрация поселения совместно с учениками Новоцимлянской СОШ)

6. Провести косметический ремонт и убрать прилегающую территорию памятника погибшим воинам в ВОВ. (до 01.05.2015г. Администрация поселения совместно с безработными из Центра занятости, работники СДК, школьники)

7. Провести обрезку деревьев и кустарников вдоль улиц Населенных пунктов поселения. (до 01.06.2015г. Администрация поселения совместно с безработными из Центра занятости)

8. Образовать штаб по подведению итогов проведения работ по благоустройству  в поселении на лучший двор, лучшую улицу, лучший объект производственного назначения, лучший объект социально культурного назначения.

9. Сельхозтоваропроизводителям на время проведения месячника по благоустройству территории Новоцимлянского сельского поселения, субботников по просьбе Администрации Новоцимлянского сельского поселения выделять технику для вывоза мусора и ТБО.

Приложение  № 2 к распоряжению

№ 12 от 04.03.2015г. Администрации

Новоцимлянского сельского поселения

Штаб

по  подведению итогов проведения работ по благоустройству

в Новоцимлянском сельском поселении.

Председатель штаба – Текутьев С.Ф. Глава Новоцимлянского с/п

Члены штаба:

Чекалов Е.К. Начальник сектора ЖКХ, ГО ЧС Новоцимлянского сельского поселения

Хохлачев С.П. специалист первой категории сектора ГО  ЧС  Новоцимлянского сельского поселения

Маничев А.Н. Ведущий специалист землеустроитель Новоцимлянского сельского поселения

Забазнова А.А депутат Новоцимлянского сельского поселения

Алпатова Л.Е. депутат Новоцимлянского сельского поселения

Попова О.В. депутат Новоцимлянского сельского поселения

Приложение  № 3 к распоряжению

№ 12 от 04.03.2015г. Администрации

Новоцимлянского сельского поселения

Администрация  Новоцимлянского сельского поселения

объявляет

Месячник по благоустройству и

наведению санитарного

порядка на улицах  населенных

пунктов и объектах производственного и

социально культурного назначения Новоцимлянского

сельского поселения

с 23.03.2015г. по 27.04.2014г.

Всем гражданам и руководителям предприятий и организаций

всех форм собственности необходимо навести

порядок на своих территориях и

прилегающих к ним  участках (убрать мусор, старую листву, побелить и обрезать деревья).

К руководителям и гражданам, не

Поддерживающим санитарный порядок на своих объектах и возле подворий будут применяться административные меры взыскания.

По окончании месячника будут подведены итоги на лучшие: улицу, подворье, производственный и социально культурный объект с вручением Почетных грамот Администрации Новоцимлянского сельского поселения.

Объявление

10 апреля и 24 апреля 2015г.

Администрация

Новоцимлянского сельского поселения организует субботники по наведению санитарного порядка на улицах населенных пунктов, производственных и социально культурных объектах.

Просим всех жителей Новоцимлянского сельского поселения принять активное участие в субботниках.

Руководителям производственных объектов и

объектов соцкультбыта организовать уборку

прилегающей территории от мусора по улицам на

которых они находятся.

В эти дни с 9- оо до 16- оо по улицам будут ходить трактора с прицепами (КУН), чтобы забирать мусор.

Администрация Новоцимлянского

сельского поселения